Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.05.2021г. № 77

с. Сандата

О создании комиссии по подготовке жилого фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов

на территории Сандатовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации РО от 12.04.2011. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период» и целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2021-2022 годов :

1. Создать постоянно действующую комиссию в согласованном с заинтересованными лицами на территории Сандатовского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии :

Сероштан Н.И.- глава Администрации Сандатовского сельского поселения;

Члены комиссии:

Бондарь Л.А.- ведущий специалист Администрации Сандатовского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства);

Фоменко Е.Н. – директор МБОУ СОШ № 42 с. Сандата (по согласованию);

Козырева Н.А. – заведующая МБДОУ СОШ №3 «Теремок» (по согласованию)

Дышлевая О.С. – директор МБУК СР «СДК Сандатовского сельского поселения»;

Бедрик И.И.- заведующая МБДОУ СОШ №4 «Радуга» ( по согласию)

Нестеренко Г.П.-МБДОУ СОШ №37 «Дюймовочка» 9 по согласию)

Макаренко С.В.-МБОУ СОШ №51 9 по согласию)

1. Утвердить мероприятия и обеспечить контроль их выполнения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021-2022г.г.Сандатовскому сельскому поселению. (Приложение).
2. Ведущему специалисту Администрации Сандатовского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства) ежемесячно предоставлять информацию о подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории Сандатовского сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленности и связи Администрации Сальского района.

3.1.Создать постоянно действующую комиссию по подготовке жилищного фонда, обьектов инженерной и социальной инфраструктуры к работе осенне-зимний период 2021-2022 годов до 20 мая 2021года.

Председатель комиссии:

-Сероштан Н.И.- глава администрации Сандатовского сельского поселения;

Члены комиссии:

-Бондарь Л.А.- ведущий специалист Администрации Сандатовского сельского поселения;

-Сузая Н.И.- ведущий специалист по ЧС и ПБ Администрации Сандатовского сельского поселения.

3.2. По результатам отопительного периода 2020-2021 годов утвердить мероприятия по проведению необходимых ремонтно- профилактических работ в период подготовки к предстоящему осенне- зимнему периоду и предоставите их в Администрацию Сальского района.

1. В срок до 01.09.2021. завершить подготовку хозяйств эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годы на территории Сандатовского сельского поселения.
2. Контроль выполнения данного распоряжения возложить на ведущего специалиста (по вопросам муниципального хозяйства) Бондарь Л.А.
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сандатовского сельского поселения и информационных стендах.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

**Глава Администрации**

**Сандатовского**

**сельского поселения Н.И.Сероштан**

**Приложение к Распоряжению Администрации Сандатовского**

**сельского поселения**

**от 25.05.2021 № 77**

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**к работе в зимних условиях 2021-2022г.г.**

**по Сандатовскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия,**  **вид работ** | **Ед.**  **изм.** | **Объём** | **Стоимость**  **тыс. руб.** | **Источник**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения** | **Ф.И.О.**  **ответственного** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Сандатовский участок РЭС ЮВЭС**  **Содержание и текущий ремонт уличного освещения** | **шт** | **70,0** | **98,6 т.р.** | **Средства поселения** | **1-4 кв.** | **Корсун Е.А. мастер участка т. 43194, Администрация Сандатовское сельского поселения** |  |
| **3.** | **Хозяйственная группа Управления образования, работники детсада. Косметический ремонт здания и помещений детского сада МБДОУ №3«Теремок» к отопительному сезону.**  **Побелка и покраска.**  **Покраска игрового оборудования.** |  |  |  |  | **Июль август**  **по мере поступления средств** | **Завхоз МБДОУ**  **№ 3«Теремок»**  **Тарасенко Т.И.** |  |
| **5.** | **Хозяйственная группа Управления образования, подготовка угольной котельной МБОУ СОШ №42 к отопительному сезону:** |  |  |  | **Средства местного районного бюджета** | **май-сентябрь** | **Завхоз МБОУ СОШ №42 Юхтенко А.В.** |  |
| **5.1** | **побелка и покраска оборудования и помещения** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.2** | **гидравлическое испытание котлов, ревизия насосов, электродвигателей, задвижек** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.3** | **поверка манометров** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.4** | **чистка дымоходов, секций в котле** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.5** | **профилактические испытания электрооборудования** |  |  |  |  | **июль-август** |  |  |
| **5.6** | **утепление тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.7** | **Хозяйственная группа Управления образования, работники детсада. Косметический ремонт здания и помещений детского сада МБДОУ №4«Радуга» к отопительному сезону.**  **Побелка и покраска.**  **Покраска игрового оборудования** |  |  |  |  | **Июль август**  **по мере поступления средств** | **Завхоз**  **МБОУ №4 Светличная Е.А** |  |
| **5.8** | **косметический ремонт зданий школы, котельной, гаража** |  |  |  |  | **июнь** |  |  |
| **5.9** | **промывка тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |  |
| **5.10** | **пробная топка котельной** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **5.11** | **испытание пожарных гидрантов** |  |  |  |  | **по графику** |  |  |
| **6.** | **Пополнение запасов угля для котельной МБОУ СОШ №42** | **т** |  | **-** | **Средства местного районного бюджета** | **август-октябрь** | **МБОУ СОШ №42** |  |
| **7.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.2** | **ревизия котла, двигателя и насоса подпитки отопления** |  |  |  |  | **август** |  |  |
| **7.3** | **побелка помещения котельной** |  |  |  |  | **август** |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **8.** | **МБУК СР «СДК Сандатовского сельского поселения»** |  |  |  |  |  | **МБУК СР «СДК Сандатовского сельского поселения»**  **Дышлевая О.С.** |  |
| **8.1** | **косметический ремонт помещений** |  |  |  |  | **июнь** |  |  |
| **8.2** | **замена котла** |  |  |  |  | **июль** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |