Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.03.2022 № 54

с. Сандата

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2021 год |

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 31.07.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 15.12.2017 № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы», за 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Сандатовского сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения Н.И.Сероштан

# Постановление вносит

# Сектор экономики и финансов

# Колиева Л.Д.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Сандатовского сельского поселения

от 11.03.2022 № 54

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для увеличения количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения Сандатовского сельского поселения, а также создания комфортных условий проживания на территории Сандатовского сельского поселения проходит реализация муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 19.12.2017 № 106 (действующая редакция от 30.12.2021 № 25 ), (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено благоустройство 1 общественной территории:

Благоустройство центральной площади в с. Сандата Сандатовского сельского поселения для улучшения условий отдыха жителей и проведения массовых мероприятий в поселении по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина,51-б.

.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению контрольных событий муниципальной программы в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения мероприятия было выполнено «Благоустройство центральной площади в с. Сандата Сандатовского сельского поселения для улучшения условий отдыха жителей и проведения массовых мероприятий в поселении по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина,51-б» выполнено в полном объеме.

Объемы выполненных работ: покрытие из асфальта, площадь и дорожки 2525 м2, установка бордюров 550 м, установка МАФ: бетонный шар 9 штук и бетонное кольцо 18 штук, штукатурка и окраска памятника Калинину М.И. , установка скамьи парковой и урны в количестве по 7 штук.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольного события муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в 2021 году не оказывали влияние факторы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Решением Собрания депутатов Сандатовского сельского поселения от 31.05.2021 года № 207 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандатовского сельского поселения от 25.12.2020 № 192 «О бюджете Сандатовского сельского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» были запланированы на реализацию муниципальной программы на 2021 год денежные средства в сумме 2278,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1614,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 664,2 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2278,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1582,6 тыс. рублей.

местный бюджет – 695,6 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым:

показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – 20,6 %;

показатель 1.2. «Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения» – 50;

показатель 1.3. «Охват населения благоустроенными территориями общего пользования» – 0,16;

показатель 1.4. «Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.)» – 4;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100 %;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 100 %;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 100 %.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2278,2 тыс. рублей / 2278,2 тыс. рублей = 100 %.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

2278,2 тыс. рублей / 2278,2 тыс. рублей = 100 %. , из них:

областной бюджет – 69,5 % или 1582,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 30,5 % или 695,6 тыс. рублей.

100 % - соответствует установленным интервалам значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности. Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности, сложившимся в результате выполненных работ.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения |  |
|  | 1.1.1 «Благоустройство центральной площади в с. Сандата Сандатовского сельского поселения для улучшения условий отдыха жителей и проведения массовых мероприятий в поселении по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина,51-б» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения |  |
| 1.1. | Контрольное событие Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Сальского района «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы » | всего | 2278,2 | 2278,2 | 2278,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1582,6 | 1582,6 | 1582,6 |
| местный бюджет | 695,6 | 695,6 | 695,6 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» | всего | 2278,2 | 2278,2 | 2278,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1582,6 | 1582,6 | 1582,6 |
| местный бюджет | 695,6 | 695,6 | 695,6 |
| 1.1.1. «Благоустройство центральной площади в с. Сандата Сандатовского сельского поселения для улучшения условий отдыха жителей и проведения массовых мероприятий в поселении по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина,51-б» | всего | 2278,2 | 2278,2 | 2278,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1582,6 | 1582,6 | 1582,6 |
| местный бюджет | 695,6 | 695,6 | 695,6 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Сандатовское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2018-2022 годы» | | | | | | |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры. | процентов | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 20,6 | 20,6 | 20,6 |  |
| 1.2. | Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.3. | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 1.4. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) | ед. | 4 | 4 | 4 |  |