Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Сандатовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Жилищно-коммунальное хозяйство». |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2024 года |
| 1,1 | Основное мероприятие Содержание газопроводов Сандатовского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Сандатовского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с содержанием газопроводов Сандатовского сельского поселения в нормативном состоянии | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения». |  |  |  |  | 2518,0 | 2518,0 | 781,7 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2024 года |
| 2 .1 | Основное мероприятие Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Сандатовского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 2194,1 | 2194,1 | 615,2 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Сандатовского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 323,9 | 323,9 | 166,5 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2024 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 2518,0 | 2518,0 | 781,7 |  |

Глава Администрации Сандатовского сельского поселения                                           Н.И.Сероштан

Глава

Лилия Дмитриевна Колиева

Тел. 4-31-01