Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25.03.2025                     			                                            №71

с. Сандата

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2024-2030 годы» за 2024год

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 31.07.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения  «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 15.12.2017 № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2024-2030 годы», за 2024 год  согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Сандатовского сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения                                              Н.И.Сероштан

Постановление  вносит

ведущий специалист

Бондарь Л.А.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Сандатовского сельского поселения

от 25.03.2025 № 71

Отчет

о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения

«Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2024-2030 годы»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для увеличения количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения Сандатовского  сельского поселения, а также создания комфортных условий проживания на территории Сандатовского  сельского поселения проходит реализация муниципальной программы  Сандатовского  сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское  сельское поселение на 2024-230 годы», утвержденной постановлением Администрации Сандатовского  сельского поселения от 19.12.2017 № 106 (действующая редакция от 30.12.2021 № 25 ), (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено благоустройство 1 общественной территории:

«Благоустройство территории расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Березовка, ул.Юбилейная ,3-б»  .

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению контрольных событий муниципальной программы в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сандатовского  сельского поселения» предусмотрена реализация  1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий Сандатовского  сельского поселения» выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения мероприятия было выполнено «Благоустройство территории расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Березовка, ул.Юбилейная ,3-б»  выполнено в полном объеме.

Объемы выполненных работ: покрытие из асфальта, площади 1531 м2,  ,установка скамьи парковой  и урны в количестве по 8 штук, установка светильников 3 шт.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольного события муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной  программы в 2024 году не оказывали влияние факторы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Решением Собрания депутатов Сандатовского  сельского поселения от 26.12.2023 № 108 «О бюджете Сандатовского  сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» были запланированы на реализацию муниципальной программы на 2024 год денежные средства в сумме  2353.8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1805.3 тыс. рублей.

местный бюджет – 548.5 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило    2353.8             тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1805.3 тыс. рублей.

местный бюджет – 548.5 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым:

показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – 20,6 %;

показатель 1.2. «Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения» – 50;

показатель 1.3. «Охват населения благоустроенными территориями общего пользования» – 0,16;

показатель 1.4. «Количество площадок, специально оборудованных  для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.)» – 4;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100 %;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 100 %;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2353,8 тыс. рублей / 2353,8 тыс. рублей = 100 %.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Сандатовского  сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сандатовского  сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	 программы:

2353,8тыс. рублей / 2353,8 тыс. рублей = 100 %. , из них:

областной бюджет – 69,5 % или 1805,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 30,5 % или 548,5 тыс. рублей.

100 % - соответствует установленным интервалам значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности. Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сандатовского  сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское  сельское поселение на 2024-2030 годы» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности, сложившимся в результате выполненных работ.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения |  |
|  | 1.1.1 «Благоустройство территории расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Березовка, ул.Юбилейная ,3б» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения |  |
| 1.1. | Контрольное событие Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Сандатовского сельского поселения |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Сальского района «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское  сельское поселение на 2024-2030 годы» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2024-2030 годы » | всего | 2353,8 | 2353,8 |  | 2353,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1805,3 | 1805,3 |  | 1805,3 |
|  | местный бюджет | 548,5 | 548,5 |  | 548,5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» | всего | 2353,8 | 2353,8 | 2353,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1805,3 | 1805,3 | 1805,3 |  |
|  | местный бюджет | 548,5 | 548,5 | 548,5 |  |
|  | всего | 2353,8 | 2353,8 | 2353,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1805,3 | 1805,3 | 1805,3 |  |
|  | местный бюджет | 548,5 | 548,5 | 548,5 |  |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Сандатовское    сельское поселение» «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское    сельское поселение на 2020-2024 годы»

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры. | процентов | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 20,6 | 20,6 | 20,6 |  |
| 1.2. | Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.3. | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 1.4. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) | ед. | 4 | 4 | 4 |  |