Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 февраля 2017 г.                                                                                                  № 56

с.Сандата

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Сандатовского

сельского поселения «Обеспечение

качественными  жилищно-коммунальными

услугами населения Сандатовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от  27.09.2013 г.  № 209  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Сандатовского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения                                              Н.И.Сероштан

Приложение к распоряжению

Администрации Сандатовского

Сельского поселения

от 13.02.2017  № 56

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» за  2016

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 14.10.2013        № 220 (действующая редакция от 30.12.2016 № 40).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Сандатовского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2.  «Благоустройство территории поселения».

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере  2153,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 2153,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 100,0 % или 2153,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100,0% или 2153,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 293,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 293,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0 % или 293,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100,0 % или 293,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) № 26-16 от 01.04.2016 на сбор информации для составления схемы газоснабжения. Цена контракта составляет 99,7 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 99,7 тыс. руб.;

б) №27-16 от 10.05.2016 на выполнение схемы газоснабжения в с. Березовка. Цена договора составляет 99,7 тыс.рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 99,7 тыс.рублей.

в) №46-16 от 01.06.2016  на выполнение экспертиза схемы газоснабжения Цена договора составляет 93,8 тыс.рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета - 93,8 тыс.рублей.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории Сандатовского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1860,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1860,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0 % или 1860,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) на оплату лимитов уличного освещения. Цена контракта составляет 1588,3 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 1588,3 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного -79,5 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных городков, приобретение запчастей на косилку. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета -192,7 тыс.рублей.

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения»

за  2016

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» | всего | 2153,7 | 2153,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2153,7 | 2153,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего | 293,2 | 293,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 293,2 | 293,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 1667,8 | 1667,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1667,8 | 1667,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 192,7 | 192,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 192,7 | 192,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского района» |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 75,0 | 60,0 | 65,0 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Сандатовского сельского поселения | процентов | 77,1 | 77,1 | 77,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Сандатовского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м. кв | 257800 | 257800 | 257800 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 17000 | 17000 | 17000 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 54000 | 68000 | 68000 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 13,36 | 13,36 | 13,36 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Ведущий специалист Протоковилова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | поддержание объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Изготовление схем газоснабжения в с. Березовка Сумма профинансированных средств 293,2 тыс. руб, |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Сандатовского сельского поселения» |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Протоковилова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 1667,8 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Аккарицидные обработки | Ведущий специалист Протоковилова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 34,7 тыс. руб, |  |
| 2.3 | Уборка территории (в том числе приобретение косилки и запчастей на косилки) | Ведущий специалист Протоковилова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 126,4 тыс. руб, |  |
| 2.4 | Покос сорной растительности | Ведущий специалист Протоковилова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 31,6 тыс. руб, |  |
| 2.5 | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения | Ведущий специалист Протоковилова Н.А. | X | 31.12.2016 | X | 31.12.2016 |  |  |  |